Chốt Scope

- Nên làm chắc phần core:

- đăng ký/đăng nhập, phân quyền user/admin/store

- CRUD user, product, store

- tìm kiếm/lọc sản phẩm

- giỏ hàng

- đặt hàng

- thanh toán COD + 1 online payment giả lập hoặc sandbox

- admin dashboard cơ bản

- giao diện responsive cho mobile

- Chọn 1 điểm nhấn để ăn điểm:

- AI tư vấn dinh dưỡng bản đơn giản

- hoặc đặt lịch giao hàng

- Chức năng mở rộng chỉ nên để mức “có thiết kế, có prototype, có DB support”, không nên làm full:

- shopper fee / đi chợ hộ

- meal plan cả tuần

- cá nhân hoá khẩu phần

- real-time order dispatch

Đánh Giá Từng Mục

- Thêm sửa xoá user, product, store → làm được, bắt buộc phải có.

- Trang quản trị admin → làm được, nhưng chỉ nên CRUD + thống kê đơn giản.

- Thanh toán → làm được nếu COD + mock payment/sandbox; payment production thật thì mệt.

- Tìm kiếm sản phẩm → làm được, dễ.

- Lịch sửa mua hàng → nếu ý mày là lịch đặt mua hàng / delivery slot, làm được bản cơ bản.

- Giỏ hàng → bắt buộc, dễ vừa.

- AI tư vấn → làm được nếu giới hạn thành gợi ý món/nguyên liệu theo goal dinh dưỡng; đừng làm kiểu bác sĩ AI.

- Mobile responsive → phải có, nhưng chỉ cần responsive web, chưa cần native app.

- Đi chợ hộ → full workflow rất mệt; chỉ nên làm mức đặt lịch + phụ phí + trạng thái đơn.

- Meal plan tuần → nên để extension hoặc demo đơn giản.

- Cá nhân hoá khẩu phần → khó hơn vẻ ngoài vì dính rule, nutrition data, recommendation logic.