Lộ Trình Thực Tế

- Tuần 1:

- chốt scope MVP

- dọn lại DB

- vẽ lại PowerDesigner chỉ giữ bảng core

- Tuần 2:

- dựng backend Express + MySQL

- auth + role

- CRUD user/product/store/category

- Tuần 3:

- frontend user: home, product detail, search, cart

- frontend admin: login, dashboard, CRUD product/store/user

- Tuần 4:

- order flow: checkout, address, delivery slot, COD

- payment mock hoặc sandbox

- Tuần 5:

- AI tư vấn bản đơn giản:

- nhập goal: giảm cân/tăng cơ/ăn healthy

- trả về gợi ý sản phẩm hoặc combo

- Tuần 6:

- responsive mobile

- test, fix bug, seed data, chụp hình báo cáo

- Nếu còn thời gian:

- thêm shopper fee

- thêm meal plan tuần